Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування по роках ,  тис. грн | | Очікуваний результат |
| 2024 | 2025 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | **Озеленення та благоустрій** | | | | | | | | |
| 1.1. | Послуги в галузі озеленення  територій. | 1. Догляд за зеленими насадженнями та утримання їх у належному стані.  2. Розроблення та впровадження сучасних систем поливу.  3. Обслуговування (консервація, розконсервування, поточний ремонт) існуючих систем поливу зелених насаджень.  4. Проведення поточного ремонту зелених зон.  5. Та інші подібні види робіт з догляду за зеленими насадженнями. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 580,00 | 580,00 | Покращення естетики міського середовища. Сприятиме кращому росту та розвитку зелених насаджень в населених пунктах громади. |
| 1.2. | Інвентаризація, паспортизація, незалежна грошова оцінка. | 1. Проведення поетапної, пооб’єктної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень територій.  2. Організація та проведення паспортизації водних об’єктів.  3. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, незалежної оцінка майна (дитячі ігрові майданчики тощо). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 10,00 | 50,00 | Отримання достовірних даних про якісні характеристики зелених насаджень та їх постійний контроль. Приведення у відповідність документації на дитячі майданчики та земельні ділянки у належний стан. Упорядкування використання водних об'єктів. |
| 1.3. | Управління у сфері озеленення та благоустрою. | 1. Утримання адміністративних та господарських приміщень.  2. Адміністративні витрати та інші видатки на утримання....) . | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 24871,126 | 23449,791 | Поліпшення умов праці працівників комунальних підприємства. Підвищення якості обслуговування територій. |
| 1.4. | Догляд за об'єктами благоустрою  зеленого господарства. | 1. Проведення своєчасного знесення сухих, аварійних, фаутних дерев та кронування.  2. Здійснення видалення пнів, ліквідація парослі, тощо.  3.Підрізання дерев, кущів, живих огорож тощо.  4. Формувальне, санітарне й омолоджувальне обрізання зелених насаджень. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах  та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 960,00 | 1000,00 | Запобігання виникнення непередбачуваних та аварійних ситуацій. Обрізування зелених насаджень передбачає їх формування,  поліпшення якості цвітіння й плодоношення. |
| 1.5. | Послуги з безпеки. | Забезпечення системами відеоспостереження та їх поточне утримання. Послуги з охорона об’єктів благоустрою, озеленення, приміщень та інше. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 20,00 | 200,00 | Запобігання крадіжок та запобігання пошкодження комунального майна, своєчасне виявлення порушників благоустрою. |
| 1.6. | Благоустрій водних об’єктів. | 1. Благоустрій водних об’єктів та території навколо них.  2. Проведення зариблення водних об’єктів та утримання риб.  3. Чистка каналів на території Бучанського міського парку. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 210,00 | 260,00 | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання водних об’єктів в задовільному стані. |
| 1.7. | Послуги в галузі благоустрою  територій. | 1. Утримання та облаштування парків, площ, скверів, бульварів, зон відпочинку тощо.  2. Поточні ремонти та обслуговування об’єктів і елементів благоустрою.  3. Обслуговування та ремонт спецтехніки, транспортних засобів, інструментів, механізмів тощо.  4. Залучення спецтехніки (автогідропідіймач, самоскид, екскаватор тощо). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1242,38 | 1000,00 | Створення комфортних умов для відпочинку мешканців та гостів . Забезпечення чистоти. |
| 1.8. | Збирання, вивезення та утилізацію сміття. | Забезпечити збирання, вивезення та утилізацію сміття (ТПВ, великогабаритне сміття, тощо), проведення оплати послуг з вивезення сміття та територіях парків, скверів, зелених зон. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 600,00 | 700,00 | Забезпечення чистоти. |
| 1.9. | Матеріально-технічна база. | 1. Закупка необхідної техніки, спецодягу, ПММ, інвентарю, обладнання, матеріалів для здійснення благоустрою тощо.  2. Закупівля транспортних засобів, спеціалізованих машин, механізмів, устаткування, спеціалізованого інвентарю, шин, запчастин та інше.  3. Закупка матеріалів для озеленення та догляду за зеленими насадженнями.  4. Закупівля елементів живлення, генераторів, акумуляторів тощо. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 5969,984 | 5000,00 | Покращення матеріально-технічної бази, благоустрою, озеленення та покращення умов праці працівників. |
| 1.10. | Розроблення та затвердження проектів землеустрою. | Розроблення, затвердження проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків, зелених зон, скверів та інших об’єктів та супутні послуги та роботи, тощо. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 43,00 | 50,00 | Збереження площ зелених насаджень. |
| 1.11. | Захист рослин. | Застосування безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників зелених зон. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 30,00 | 50,00 | Збереження та захист зелених насаджень. |
| 1.12. | Боротьба з алергенними рослинами. | Проведення робіт, оплата послуг із знищенням «Амброзія полинолиста» із застосуванням ефективного методу обприскування безпечними препаратами та застосування методу косіння перед цвітінням. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 0,00 | 400,00 | Забезпечення знищення небезпечного буряну. Амброзія полинолиста – небезпечний для людини та довкілля бур'ян. |
| 1.13. | Боротьба проти комах-паразитів (кліщі, комарі). | Організація, проведення заходів (робіт) по боротьбі проти комах-паразитів (кліщі, комарі), які є переносниками важких захворювань. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 49,00 | 60,00 | Забезпечення безпечних умов перебування людей в парках та скверах. |
| 1.14. | Придбання елементів благоустрою. | Придбання урн, лав, флаг штоків, кашпо, новорічних декорацій, ілюмінації, світильників, банерів, прапорів, елементів дитячих, ігрових майданчиків та інших елементів благоустрою. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 349,395 | 250,00 | Покращення естетичного виду об’єктів благоустрою. |
| 1.15. | Інші послуги по благоустрою. | 1.Послуги з утримання дитячих, спортивних, ігрових та інших майданчиків (поточний ремонт існуючих).  2. Утримання (обслуговування) фонтанів.  3. Благоустрій, обслуговування інших об’єктів благоустрою.  4. Утримання (поточний ремонт) мереж освітлення, трансформаторів.  5. Утримання (обслуговування) громадських вбиралень.  6. Відновлення елементів благоустрою, обслуговування та їх поточний ремонт. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 850,00 | 1000,00 | Покращення благоустрою. |
| 1.16. | Капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вул. В. Ковальського в  м. Буча, Київської області. | 1. Закупка матеріалів. 2. Влаштування автоматичних поливів. 3. Посів газонів. 4. Посадка дерев та кущів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 963,062 | - | Покращення естетичного вигляду та покращення екологічної ситуації довкілля. |
| 1.17. | Капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вулиці Шевченка в  м. Буча, Київської області. | 1. Закупка матеріалів.  2. Влаштування автоматичних поливів.  3. Посів газонів.  4. Посадка дерев та кущів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1185,894 | - | Покращення естетичного вигляду та покращення екологічної ситуації довкілля. |
| 1.18. | Капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вулиці Назарія Яремчука в м. Буча, Київської області. | 1. Закупка матеріалів.  2. Влаштування автоматичних поливів.  3. Посів газонів.  4. Посадка дерев та кущів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1499,102 | - | Покращення естетичного вигляду та покращення екологічної ситуації довкілля. |
| 1.19. | Капітальний ремонт автоматичного поливу в сквері, що розташований в межах вулиць Мрії та Шевченка в м. Буча, Київської області. | 1. Закупка матеріалів.  2. Влаштування автоматичних поливів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 299,937 | - | Покращення естетичного вигляду та покращення екологічної ситуації довкілля. |
| 2. | **Автомобільні дороги** | | | | | | | | |
| 2.1. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. І. Карпенка Карого, (від вул. Революції Гідності, до  вул. Тячевська) в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 5075, 602 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.2. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Водопровідна (від вул. Григорія Сковороди до  вул. Яблунська) в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 7898,139 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.3. | Капітальний ремонт доріг комунальної власності в межах вул. І. Руденко, М. Мурашка, Щаслива із влаштуванням кільцевої транспортної розв'язки по бульв. Б. Хмельницького із під'їздом до центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" в м. Буча, Київської області. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 21453,094 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.4. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Волошкова в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 5117,130 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.5. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Інститутська, (від  вул. Тячевська до  вул. Сілезька) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 3808,491 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.6. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Яблунська, (від  вул. Вокзальна до бульв. Н. Яремчука) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2139,719 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.7. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. В. Вернадського, (від пров. Л. Лук’яненка, до вул. Захисників України) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2747,741 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.8. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. І. Руденка (від вул. Заводська до  вул. М. Мурашка) в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 4707,456 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.9. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Петропавлівська, в сел. Ворзель (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 243,449 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.10. | Поточний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Мрії, (від а/д М-07 до вул. Леха Качинського) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 7364,303 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.11. | Реконструкція автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на  м. Люблін) на ділянці км 28+360 – км 30+600. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 850000,000 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.12. | Капітальний ремонт автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на  м. Люблін) на ділянці км 24+118 – км 28+360. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 700000,000 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.13. | Ремонт дороги комунальної власності по  вул. Гоголя, (від вул. А. Михайловського до вул. Інститутська) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 4131,586 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.14. | Ремонт дороги комунальної власності по  вул. Революції Гідності,(від вул. Шевченка до  вул. М. Гамалія) в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2791,686 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.15. | Ремонт дороги комунальної власності по  вул. Київська, в сел. Ворзель, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 6256,517 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.16. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Захисників України (від  вул. В. Ковальського до вул. Інститутська) в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 8788,045 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.17. | Ремонт дороги комунальної власності по пров. О. Тихого в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Поточний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 3002,240 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.18. | Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Захисників України та вул. Інститутська, в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 9032,202 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.19. | Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між  вул. Вишнева та бульв. Б. Хмельницького, в м. Буча, Київської області (відновні роботи) | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 4694,928 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.20. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Димитрова, в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1 500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.21. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Нова, в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1 500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.22. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Києво Мироцька, (від вул. Києво Мироцька, до  вул. Димитрова) в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1 500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.23. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Депутатська, (від З/Д переїзду, до пров. Заводський), в  м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1 500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.24. | Капітальний ремонт дороги комунальної власності пошкодженої внаслідок військової агресії, по вул. Паркова, в сел. Ворзель, Київської області (відновні роботи). | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 23267,683 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.25. | На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Проєктна № 4, в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 387,141 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.26. | На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Проєктна  № 1, (від а/д М-07 до  вул. Дорошенка), в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 314,735 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.27. | На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Коцюбинського, в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 355,425 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.28. | На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Степана Руданського, в  м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 396,495 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.29. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Ковельська, в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 346,489 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.30. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Проєктна, № 5, в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 358,908 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.31. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. В. Антоновича, в  м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 316,801 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.32. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Проєктна, № 2,(від вул. Нове Шосе до вул. Проєктна, № 1) в м. Буча, Київської області.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 373,282 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.33. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Захисників України (від вул. В.Ковальського до вул. Інститутська) в  м. Буча, Київської області. Коригування.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 31,579 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.34. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Тарасівська, 28 –А, в  м. Буча, Київської області. (відновні роботи).» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 63,571 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.35. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Яблунській в  м. Буча, Київської області. Коригування.» | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 31,579 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.36. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Шевченка (парковка), в  м. Буча, Київської області. (відновні роботи)». | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 52,274 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 2.37. | Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по  вул. Леся Курбаса та вул. Водопровідна, в  м. Буча, Київської області. (відновні роботи)». | Капітальний ремонт дороги комунальної власності впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 52,492 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3. | **Благоустрій та утримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування** | | | | | | | | |
| 3.1. | Послуги в галузі дорожнього господарства. | Послуги з косіння та прибирання | 2024  2025 | Комунальні підприємства. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 6917,400 | 7120,0 | Належна оплата праці комунальних працівників з благоустрою. |
| 3.2. | Послуги в галузі дорожнього господарства. | Адміністративні видатки.  Послуги з утримання площ, доріг та інших місць загального користування. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 5552,302 | 4810,0 | Належна оплата праці комунальних працівників дорожньої служби. |
| 3.3. | Послуги в галузі дорожнього господарства. | Придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів, холодного асфальту, інструменту, господарського інвентарю, фарби, спецодягу, ТО техніки. |  | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1822,2 | 1700,0 | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.4. | Поточний ремонт доріг, гідроочищення зливної каналізації ремонт дорожніх знаків, зупинкових комплексів. | Утримання в належному технічному стані доріг, зливної каналізації дорожньої інфраструктури. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 26595,381 | 25000,00 | Забезпечення утримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.5. | Осінньо - зимове утримання доріг. | Розчищення доріг та тротуарів від снігу та ожеледі спеціалізованим автотранспортом на території Бучанської МТГ(14 населених пунктів). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 5422,864 | 8000,00 | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.6. | Весняно – осіннє утримання доріг | Прибирання доріг та тротуарів, між квартальних проїздів Бучанської МТГ (14 населених пунктів). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 3600,00 | 4320,00 | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.7. | Послуги в галузі дорожнього господарства. | Придбання піщано-сольової суміші. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 2000,00 | 4000,00 | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.8. | Капітальний ремонт благоустрою між вул. Леха Качинського та Захисників України в  м. Буча, Київської області. | Утримання та облаштування парків, площ, скверів, бульварів, зон відпочинку тощо.  Поточні ремонти та обслуговування об’єктів і елементів благоустрою. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.9. | Капітальний ремонт тротуару по вул. Димитрова, в  м. Буча, (відновні роботи). | Капітальний ремонт тротуару по вул. Димитрова, в  м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.10. | Поточний ремонт тротуару комунальної власності по  вул. Л. Качинського, в  м. Буча, Київської області. | Поточний ремонт тротуару по вул. Л. Качинського,  в м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 114,338 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.11. | Поточний ремонт тротуару комунальної власності по  вул. А. Михайловського, в м. Буча, Київської області. | Поточний ремонт тротуару по вул. А. Михайловського, в м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 33,089 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.12. | Поточний ремонт тротуару комунальної власності по  вул. Яблунська, в м. Буча, Київської області. | Поточний ремонт тротуару по  вул. Яблунська, в м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 199,944 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.13. | Поточний ремонт тротуару комунальної власності по  вул. Депутатська, в м. Буча, Київської області. | Поточний ремонт тротуару по  вул. Депутатська, в м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 193,279 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.14. | Капітальний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика за адресою:  вул. Енергетиків, 6, у м. Буча, Київської області. | Капітальний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика по вул. Енергетиків, 6, у  м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1455,285 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.15. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | Закупівля зупинок громадського транспорту. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | - | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.16. | Поточний ремонт дитячого майданчика в  м. Буча, вул. Центральна, 33-А, | Поточний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика впровадження нових, прогресивних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 108,125 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.17. | Капітальний ремонт металоконструкцій зі встановленням флагштоків на перетині  вул. Л. Качинського з вул. Інститутська, в м. Буча, Київської області. | Капітальний ремонт металоконструкцій зі встановленням флагштоків, впровадження нових, прогресивних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 442,227 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.18. | Капітальний ремонт огорожі нежитлової будівлі незавершеного будівництва за адресою: Київська область, Бучанський р-н, сел. Ворзель,  вул. Паркова, 4-А. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури.  Капітальний ремонт огорожі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1499,924 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 3.19. | Капітальний ремонт благоустрою навколо нежитлової будівлі незавершеного будівництва за адресою: Київська область, Бучанський р-н, сел. Ворзель,  вул. Паркова, 4-А | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 0 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 3.20. | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності між  вул. Центральна, та вул. Дружби Народів, в  с. Здвижівка, Бучанського р-ну, Київської області. | Капітальний ремонт (відновні роботи) впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.21. | Капітальний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика за адресою:  вул. Тарасівська, 12-А, у м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області. | Капітальний ремонт дитячого майданчика по  вул. Тарасівська, 12-А, у м. Буча, впровадження нових, прогресивних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 311,955 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 3.22. | Капітальний ремонт благоустрою території по  вул. Енергетиків (між буд. № 6 та буд. № 8) в м. Буча, Київської області. | Капітальний ремонт (відновні роботи) впровадження нових, прогресивних технологій, використання енергозберігаючих матеріалів та компонентів для ремонту вулично-дорожньої мережі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 707,969 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання місць загального користування в задовільному стані. |
| 4. | **Інші об’єкти транспортної інфраструктури** | | | | | | | | |
| 4.1. | Виготовлення ПКД по проєкту «Будівництво наземного автомобільного переїзду в районі залізничної станції м. Буча». | Безпечний безперебійний рух транспортних засобів мешканців та гостей міста Буча. | 2024  2025 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Зменшення заторів, забезпечення комфортного проживання мешканців та гостей міста. |
| 4.2. | Виготовлення ПКД по проєкту «Експериментальне будівництво об’єкту інженерно- транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станції  м. Буча, з виходом до пасажирської платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту». | Безпечне, безперебійне перебування мешканців та гостей міста Буча, залізничною станцією «Буча». | 2024  2025 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Зменшення заторів, забезпечення комфортного проживання мешканців та гостей міста. |
| 5. | **Об’єкти централізованого водопостачання** | | | | | | | | |
| 5.1. | Аварійно-відновлювальні роботи системи водопостачання м. Буча, кільцювання резервуарів чистої води по вул. Володимира Ковальського  м. Буча, та по вул. Лесі Українки в сел. Ворзель. Реконструкція. | Аварійно-відновлювальні роботи системи водопостачання для заміни зношених та зруйнованих внаслідок військової агресії росії. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 34541,562 | - | Забезпечення безперебійного водопостачання м. Буча, та  сел. Ворзель. |
| 5.2. | Будівництво насосної станції ІІ підйому з резервуарами чистої води та станцією знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу по вул. Лесі Українки в  сел. Ворзель. | Будівництво насосної станції ІІ підйому з резервуарами чистої води та станцією знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу з використанням новітніх технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 21392,208 | 52146,42 | Забезпечення мешканців  сел. Ворзель, та м. Буча, якісною питною водою. |
| 5.3. | Будівництво водогону по вулицях Миру, Кооперативна, Козацька, Нова в сел. Бабинці, БМТГ, Київської області. | Прокладання нового водогону. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 3420,33 | - | Забезпечення мешканців  с. Бабинці,  якісною питною водою мешканців. Збільшено кількість абонентів. |
| 5.4. | Будівництво резервуару чистої води 3000м3, з модернізацією станції знезалізнення по вул. Володимира Ковальського, 78-А, в м. Буча, Київської області. | Проектування та будівництво резервуару чистої води, з модернізацією станції знезалізнення. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 12188,086 | - | Для забезпечення в якісній питній воді мешканців м. Буча, збільшено потужність насосної станції 2-го підйому до 9000 м3. |
| 5.5. | Будівництво водогону по  вул. В. Підмогильного, в сел. Ворзель, Київської області. | Прокладання нового водогону, кільцювання існуючих мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 949,912 | - | Забезпечення мешканців  сел. Ворзель, якісною питною водою. |
| 5.6. | Будівництво водогону, підключення до вежі. Будівництво водогону по вул. Котляревського в сел. Ворзель, Київської області. | Прокладання нового водогону, кільцювання існуючих мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 222,254 | - | Забезпечення мешканців  сел. Ворзель, якісною питною водою. |
| 5.7. | Будівництво водогону по  вул. Миру в  сел. Ворзель, Київської області. | Прокладання нового водогону, кільцювання існуючих мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 522,868 | - | Забезпечення мешканців  сел. Ворзель, якісною питною водою. |
| 5.8. | Відновлення експлуатаційних характеристик свердловин (10шт) в м. Буча, з застосуванням новітніх технологій. | Гідродинамічне очищення артезіанських свердловин. Відновлення дебіту до паспортних параметрів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 1600,00 | 1600,00 | Забезпечення якісною питною водою мешканців  м. Буча. |
| 5.9. | Будівництво резервних артезіанських свердловин ( 5шт.) в м. Буча, з застосуванням новітніх технологій. | Буріння нових артезіанських свердловин, облаштування санітарних зон. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 10025,064 | - | Збільшенню потужності насосної станції 2-го підйому для забезпечення в якісній питній воді мешканців м. Буча. |
| 5.10. | Проектування нових систем водопостачання (водогони, свердловини, водонапірні вежі, станції водопідготовки) в с. Бабинці,  с. Здвижівка,  с. Лубянка,  с. Синяк,  с. Мироцьке. | Розширення мережі водопостачання, підвищення якості води, **в**икористання сучасних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 900,00 | 600,00 | Забезпечення якісною питною водою мешканців в  с. Бабинці,  с. Здвижівка,  с. Лубянка,  с. Синяк,  с. Мироцьке. |
| 5.11. | Модернізація. Відновлення експлуатаційних характеристик свердловин з застосуванням новітніх технологій, закупівля насосів. | Розширення мережі водопостачання, підвищення якості води, **в**икористання сучасних технологій. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 3441,234 | - | Збільшенню потужності насосних станції для забезпечення в якісній питній воді мешканців громади. |
| 5.12. | Капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини по вул. В. Ковальського, 78 –А, в м. Буча, Київської області. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонт огорожі в межах санітарної зони для обслуговування свердловини. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1450,00 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 5.13. | Капітальний ремонт паркану комунальної власності в межах санітарної зони по вул. Тарасівська, 12-Б, м. Буча, Київської області. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонт паркану в межах санітарної зони для обслуговування свердловини. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1500,00 | \_ | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 5.14. | Капітальний ремонт водогону комунальної власності по  вул. Захисників України, (від  вул. Інститутська, до вул. А. Михайловського), в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області. | Прокладання нового водогону, кільцювання існуючих мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1471,599 | - | Забезпечення мешканців  м. Буча, якісною питною водою. |
| 5.15. | Капітальний ремонт водогону комунальної власності по вул. Інститутська, (від вул. Л. Качинського до вул. Інститутська, 61, в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області. | Прокладання нового водогону, кільцювання існуючих мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 938,296 | - | Забезпечення мешканців  м. Буча, якісною питною водою. |
| 5.16. | Капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини комунальної власності по  вул. В. Ковальського, 80, в м. Буча, Київської області. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонт огорожі в межах санітарної зони для обслуговування свердловини. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1016,220 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 5.17. | Капітальний ремонт паркану комунальної власності в межах санітарної зони по вул. В. Ковальського, 67, в м. Буча, Київської області. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонт паркану в межах санітарної зони для обслуговування свердловини. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 978,420 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 5.18. | Капітальний ремонт паркану комунальної власності в межах санітарної зони по вул. Склозаводська, 12-В, в м. Буча, Київської області. | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонт паркану в межах санітарної зони для обслуговування свердловини. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1469,947 | - | Належне утримання об’єктів критичної інфраструктури. |
| 5.19. | Розробка ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Незламності в  с. Бабинці, Бучанської міської територіальної громади, Київської області.» | Аварійно відновлювальні роботи (робочий проєкт-розробка розділу основних будівельних та технічних розділів та приєднання до мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 199,1 | - | Забезпечення мешканців  с. Бабинці,  якісною питною водою мешканців. Збільшено кількість абонентів. |
| 5.20. | Капітальний ремонт водогону комунальної власності (від прос. Свободи, 44, до  вул. Білаша) в  сел. Ворзель, Бучанського району, Київської області.» | Аварійно відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 172,934 | - | Забезпечення мешканців  сел. Ворзель,  якісною питною водою мешканців. Збільшено кількість абонентів. |
| 5.21. | Капітальний ремонт електромереж комунальної власності на водонасосній станції по вул. Тарасівська, в  м. Буча, Київської області.» | Аварійно відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 330,732 | - | Забезпечення мешканців  м. Буча,  якісною питною водою мешканців. |
| 6. | **Об’єкти системи централізованого водовідведення талої та дощової води (ливнева каналізація)** | | | | | | | | |
| 6.1. | Поточний ремонт (відновні роботи) зовнішніх мереж водовідведення талої та дощової води (ливнева каналізація) комунальної власності в м. Буча вул. Чорних Запорожців, від № 1, до № 10, по вул. Тюменцева Хвилі, Бучанського району Київської області. | Організація відведення поверхневого стоку (талої та дощової води); очистка системи ливневої каналізації, поточний ремонт, промивка труб між люками. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 6.2. | Поточний ремонт (відновні роботи) зовнішніх мереж водовідведення талої та дощової води (ливнева каналізація) комунальної власності в  м. Буча вул. Яблунська, від  № 358, до пожежної водойми по  вул. Яблунська, Бучанського району Київської області. | Організація відведення поверхневого стоку (талої та дощової води); очистка системи ливневої каналізації, поточний ремонт, промивка труб між люками. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 6.3. | Поточний ремонт (відновні роботи) зовнішніх мереж водовідведення талої та дощової води (ливнева каналізація) комунальної власності в м. Буча, від № 10. по вул. Л.Лукяненка, до № 2, по  вул. Набережна, Бучанського району Київської області. | Організація відведення поверхневого стоку (талої та дощової води); очистка системи ливневої каналізації, поточний ремонт, промивка труб між люками. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 6.4. | Капітальний ремонт системи дощової каналізації комунальної власності між  вул. Яблунська та вул. Р. Шухевича, в м. Буча, Київської області. | Організація відведення поверхневого стоку (талої та дощової води). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1500,00 | - | Забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані. |
| 7. | **Об’єкти системи централізованого водовідведення** | | | | | | | | |
| 7.1. | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція 4 по вул. Л. Курбаса, 1В, в м. Буча, Київської області (відновні роботи). | Заміна технологічного обладнання та пусконалагоджувальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 3852,21 | - | Забезпечення безперебійного надання послуг водовідведення населення  м. Буча та  сел. Ворзель. |
| 7.2. | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція по вул. Лісова, 66/1А в сел. Ворзель Бучанського району, Київської області (відновні роботи). | Заміна технологічного обладнання та пусконалагоджувальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2663,324 | - | Забезпечено безперебійне надання послуг водовідведення населення  м. Буча та  сел. Ворзель. |
| 7.3. | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності каналізаційна насосна станція по вул. Паркова,1 в м. Буча Київської області (відновлювальні роботи). | Заміна технологічного обладнання та пусконалагоджувальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2395,836 | - | Забезпечено безперебійне надання послуг водовідведення населення  м. Буча. |
| 7.4. | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності каналізаційна насосна станція по вул. Яблунська, 84-В , в м. Буча Київської області (відновлювальні роботи). | Заміна технологічного обладнання та пусконалагоджувальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 1686,333 | - | Забезпечено безперебійне надання послуг водовідведення населення  м. Буча та  сел. Ворзель. |
| 7.5. | Нове будівництво очисних споруд каналізаційних стоків комунальної власності по вул. Грушевського, 1-В, у м. Буча. | Розробка робочої документації, експертиза проектно-кошторисної документації, облаштування шпунтового огородження, проведення робіт по водозниженню, вертикальне планування, облаштування внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 31119,1 | 496118,336 | Забезпечить безперебійне надання послуг водовідведення населення  Бучанської МТГ. |
| 7.6. | Поточний ремонт каналізаційної станції по вул. Шевченка, 1-А/1. | Поточний ремонт насосного обладнання КНС №4. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 765,80 |  | Забезпечено безперебійне надання послуг водовідведення населення  м. Буча. |
| 8. | **Об’єкти теплопостачання** | | | | | | | | |
| 8.1. | Капітальний ремонт мережі теплопостачання від котельні по вул. Героїв України, 104 до будівель Бучанського ліцею № 5 в  м. Буча, Бучанського району, Київської області. | Придбання необхідних матеріалів.  Розробка грунту.  Прокладання трубопроводів тепломережі.  Будівництво нової теплової камери.  Установлення засувок в теплових камерах. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 1246,78 | - | Зменшення втрати теплової енергії в трубопроводах;  зменшення витрат електроенергії за рахунок зменшення часу роботи підживлювальних насосів;  За відсутності витоків теплоносія покращується якість надання послуги. |
| 8.2. | Капітальний ремонт ділянок мереж теплопостачання в межах житлових будинків №10-Г, 22а, 28 по  вул. Тарасівська в  м. Буча Бучанського району, Київської області. | Придбання необхідних матеріалів.  Розробка грунту.  Прокладання трубопроводів тепломережі.  Установлення засувок в теплових камерах. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 3596,887 | - | Зменшення втрати теплової енергії в трубопроводах;  зменшення кількості води на підживлення системи за рахунок зменшення втрат при розривах трубопроводів;  зменшення витрат електроенергії за рахунок зменшення часу роботи підживлювальних насосів;  збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них. |
| 8.3. | Капітальний ремонт мережі теплопостачання від котельні по вул. Курортна до Будинку графині Уварової та Ворзельського ЛПшГ №10 в  сел. Ворзель, Бучанського району, Київської області. | Придбання необхідних матеріалів.  Розробка грунту.  Прокладання трубопроводів тепломережі.  Установлення засувок в теплових камерах. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 1620,316 | - | Зменшення втрати теплової енергії в трубопроводах;  зменшення кількості води на підживлення системи за рахунок зменшення втрат при розривах трубопроводів;  зменшення витрат електроенергії за рахунок зменшення часу роботи підживлювальних насосів;  збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них.  За відсутності витоків теплоносія покращується якість надання послуги. |
| 8.4. | Капітальний ремонт мережі теплопостачання від котельні по вул. Шевченка, 100-В  с. Луб`янка, Бучанського району, Київської області до будівель Луб’янського ДНЗ, ЦНАП та будинку культури. | Придбання необхідних матеріалів.  Розробка ґрунту.  Прокладання трубопроводів тепломережі.  Будівництво нової теплової камери.  Установлення засувок в теплових камерах. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 1537,565 | - | Зменшення втрати теплової енергії в трубопроводах;  зменшення кількості води на підживлення системи за рахунок зменшення втрат при розривах трубопроводів;  зменшення витрат електроенергії за рахунок зменшення часу роботи підживлювальних насосів;  збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них.  За відсутності витоків теплоносія покращується якість надання послуги. |
| 8.5. | Поточний ремонт будівлі котельні по  вул. Садова, 1-А, в с. Гаврилівка, Бучанського району. Київської області - заходи з усунення пошкоджень  в наслідок бойових дій. | Частковий ремонт стін.  Ремонт ділянки покрівлі.  Ремонт та утеплення фасаду будівлі.  Ремонт вікон.  Ремонт частини внутрішніх приміщень. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 2966,556 | - | Підтримання належного технічного стану будівлі та теплотехнічного обладнання. |
| 9. | **Об’єкти енергетичної інфраструктури** | | | | | | | | |
| 9.1. | Поточне обслуговування та реконструкція мереж вуличного освітлення Бучанської МТГ (14 населених пунктів). | Поточне обслуговування мереж вуличного освітлення. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 4000,00 | 5000,0 | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.2. | Придбання світильників для вуличного освітлення лед плафонів з датчиками руху, кабельно провідникової продукції та електро щитових. | Придбання світильників для вуличного освітлення лед плафонів з датчиками руху, кабельно провідникової продукції та електро щитових. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.3. | Виготовлення технічних умов на підключення до ліній електропередач, коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію лінії електропередач для вуличного освітлення. | Виготовлення технічних умов, проектно-кошторисної документації на реконструкцію лінії електропередач для вуличного освітлення. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.4. | Виготовлення ПКД, поточний ремонт та реконструкція системи освітлення Бучанської МТГ (14 населених пунктів). | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію лінії електропередач для вуличного освітлення. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | 76076,9941 | 76076,9941 | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.5. | Електроенергія та розподіл електроенергії вуличного освітлення та світлофорів. | Електроенергія та розподіл електроенергії вуличного освітлення та світлофорів. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 19098,4 | 22100,0 | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.6. | Виготовлення ПКД, поточний ремонт та реконструкція розподільних мереж 10 і 0,4 кВ. | Виготовлення ПКД, розподільних мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 741,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.7. | Закупівля дизельних генераторів. | Закупівля дизельних генераторів (4 шт). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1596,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.8. | Капітальний ремонт трансформаторної підстанції № 44 по вул. Київо Мироцька, 104, в м. Буча, Бучанського району, Київської області та трансформаторної підстанції № 367 по бульвару Б. Хмельницького, 2. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 178,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.9. | Капітальний ремонт КЛ 0,4 кВ від ТП № 71 до розподільчого пристрою житлового будинку № 2, по вул. Склозаводська, в м. Буча, Бучанського району, Київської області. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 315,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.10. | Капітальний ремонт КЛ 0,4 кВ від ТП № 244 до розподільчого пристрою житлового будинку № 10, по вул. Склозаводська, в м. Буча, Бучанського району, Київської області. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 435,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. Якісне надання комунальних послуг. |
| 9.11. | Капітальний ремонт КЛ 0,4 кВ від ТП № 71 до розподільчого пристрою житлового будинку № 6, по вул. Склозаводська, в м. Буча, Бучанського району, Київської області. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 862,00 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. Якісне надання комунальних послуг. |
| 9.12. | Капітальний ремонт вуличного освітлення комунальної власності  вул. Л. Качинського від вул. В. Ковальського до вул. Інститутська в м. Буча, Київської обл. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1732,251 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. Якісне надання комунальних послуг. |
| 9.13. | Капітальний ремонт вуличного освітлення комунальної власності перехрестя  вул. Захисників України з вул. Інститутська в  м. Буча, Київської обл. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 924,802 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 9.14. | Капітальний ремонт вуличного освітлення комунальної власності по вул. В. Ковальського, 78-А, в  м. Буча, Київської обл. | Аварійно- відновлювальні роботи. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 454,807 | - | Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування людей на території громади. |
| 10. | **Управління відходами** | | | | | | | | |
| 10.1. | Будівництво лінії переробки будівельного сміття на території Бучанської міської територіальної громади. | Забезпечення переробки, утилізації будівельного сміття. Облаштування тимчасового майданчика, придбання побутівки. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1629,795 | - | Забезпечення санітарних вимог. |
| 10.2. | Будівництво сміттєсортувальної лінії Виготовлення ПКД. | Будівництво сміттєсортувальної лінії. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення санітарних  вимог. |
| 10.3. | Облаштування майданчика для компостування та переробки зелених відходів. | Забезпечити утилізацію, переробку, оплату послуг, транспортування органічних відходів (листя, гілки), на окремому майданчику (земельній ділянці). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення санітарних вимог. |
| 10.4. | Будівництво підземних контейнерних майданчиків закритого типу. | Будівництво підземних та напівпідземних контейнерних майданчиків закритого типу. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Інші дозволені джерела фінансування. | - | - | Забезпечення санітарних вимог. |
| 11. | **Поводження з безпритульними тваринами** | | | | | | | | |
| 11.1. | Вилов та стерилізація безпритульних тварин. | Вилов, ідентифікація, паспортизація, безпритульних тварин. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 598,100 | 400,00 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом та вирішення питань, що пов’язані з безпритульними тваринами у відповідності з чинним законодавством. |
| 12. | **Похоронна справа** | | | | | | | | |
| 12.1. | Послуги з  утримання кладовищ та об’єктів  меморіальної слави. | Утримання кладовищ:  охорона, освітлення, прибирання територій, косіння трави, зрізання аварійних дерев, догляд за безрідними могилами, очищення доріжок від снігу та посипання доріжок. Чергування катафалка. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 620,00 | 820,00 | Покращення  утримання кладовищ та меморіальних комплексів. Підвищення якості надання послуг. |
| 12.2. | Послуги з  утримання кладовищ та об’єктів  меморіальної слави. | Закупівля технічної солі, придбання світильників, флагштоків та прапорів на кладовища громади (алеї Слави). | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 462,130 | - | Покращення  утримання кладовищ та меморіальних комплексів. |
| 12.3. | Утримання кладовищ та об’єктів  меморіальної слави. | Послуги з  прибирання та догляду кладовищ. | 2024  2025 | Комунальні підприємства. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 3050,00 | 3550,00 | Належна оплата праці прибиральників та доглядачів кладовищ. |
| 12.4. | Капітальний ремонт Алеї Слави  вул. Київська,  с. Синяк, Бучанського району, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 171,737 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.5. | Капітальний ремонт Алеї Слави  с. Блиставиця, Бучанського району, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 196,822 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.6. | Капітальний ремонт Алеї Слави  вул. Лугова,  с. Бабинці, Бучанського району, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 602,054 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.7. | Капітальний ремонт Алеї Слави  вул. Шевченка,  с. Мироцьке, Бучанського району, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 41,0875 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.8. | Капітальний ремонт Алеї Слави  сел. Ворзель, Бучанського району, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 269,1185 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.9. | Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: м. Буча, Київської обл. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 1588,158 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.10. | Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: с. Луб’янка, Бучанського району, Київської області. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 109,027 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |
| 12.11. | Капітальний ремонт Алеї Героїв по встановленню пам’ятників на кладовищі за адресою: смт. Вороньківка, Бучанського району, Київської області. | Встановлення пам’ятників на кладовищі. | 2024  2025 | Комунальні підприємства, особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Бучанської міської  територіальної громади. | 54,515 | - | Гідне вшанування захисників України увічнення пам’яті полеглих. |

Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник інспекції з благоустрою управління житлово - комунального   
господарства та благоустрою Ярослав ДУЧЕНКО

Додаток 2 до Порядку

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні данні на початок програми |  | | | I етап (2024-2025 роки) | II етап 2025-2026 роки) |
| 20\_\_\_\_\_ рік | 20\_\_\_\_ рік | 20\_\_\_\_ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показники продукту | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показники ефективності | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показники якості | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник інспекції з благоустрою

управління житлово - комунального   
господарства та благоустрою Ярослав ДУЧЕНКО