## БУЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)

# Р І Ш Е Н Н Я

10.04.2026						      	                           №      -88-VIІІ

Про затвердження Комплексного

плану стійкості Бучанської міської

територіальної громади на 2026 рік

З метою підвищення рівня стійкості Бучанської міської територіальної громади до кризових ситуацій, забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підвищення рівня безпеки населення та враховуючи необхідність системного підходу до реагування на виклики воєнного часу та відновлення території громади, відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про критичну інфраструктуру», керуючись підпунктом 21 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рекомендацій та пропозицій постійних комісій Бучанської міської ради, відповідно до ст.ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, Бучанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексний план стійкості Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік (додаток 1).

2. Фінансування Комплексного плану стійкості Бучанської міської ради на 2026 рік здійснювати відповідно до затверджених місцевих цільових програм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоефективності, управління комунальною власністю, транспорту, зв’язку, торгівлі та сфери послуг.

Міський голова                                                                         Анатолій ФЕДОРУК

| Заступник міського голови | __________________ (Особистий підпис ) __________ (дата) | Дмитро ЧЕЙЧУК |
| --- | --- | --- |
| В.о. начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ (Особистий підпис ) __________ (дата) | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник відділу - економічного розвитку та інвестицій | __________________ (Особистий підпис ) __________ (дата) | Тетяна ЛІПІНСЬКА |
| Начальник відділу- головний бухгалтер | __________________ (Особистий підпис ) __________ (дата) | Світлана ЯКУБЕНКО |
| Начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою | __________________ (Особистий підпис ) __________ (дата) | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |

Додаток

до рішення Бучанської міської ради

від 10 04.2026 р. № -88-VIІІ

Комплексний план стійкості

Бучанської міської територіальної громади

на 2026 рік

2026

ВСТУП

Комплексний план стійкості Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:

інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

розбудова системи розподіленої генерації електричної енергії;

забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення.

Окремо в Плані розглянуто можливі перспективи розбудови системи розподіленої теплової генерації.

Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громади.

ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ ТА БЕЗПЕКОВА СИТУАЦІЯ

Станом на сьогодні у громаді проживає близько 72 тисяч мешканців, а також 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Житловий фонд Бучанської МТГ складається з 12 823 будинків, з яких багатоквартирних будинків – 441, приватних будинків - 12 382.

Джерелами водопостачання є артезіанські свердловини. Кількість свердловин, що експлуатується – 76 од.

В структурі системи водопостачання працюють насосні станції у кількості – 11 од., в складі яких 5 очисних станцій води.

В системи водовідведення функціонує КНС у кількості 19 од.

В тепловому господарстві наявних 57 котелень з них: 55 котелень працюють на газу, 2 на альтернативних джерелах (дрова, пелети).

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Паливно-енергетичний сектор.

Протягом 2022-2025 років операторами систем розподілу електричної енергії та газу, а також оператором об’єкта генерації електроенергії вжито комплекс заходів з облаштування інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі І рівнем захисту охоплено об’єкти АТ Укрзалізиці (встановлено габіони). Підстанції напругою 110 кВт, забезпечують ЖК «Континент», ЖК «Буча Квартал»,  «Буча Квартал 2», та частково житловий масив Склозавод.

На території громади знаходяться 2 ГРС в с. Блиставиця та сел. Ворзель, які належать оператору газотранспротної системи України та захищені шляхом встановлення бігбебів з піском.

Сектор «системи життєзабезпечення».

Підприємствами теплового та водопровідно-каналізаційного господарства вживаються заходи із захисту своїх об’єктів. Так на сьогодні вже захищено 3 об’єкти життєзабезпечення, зокрема: котельня, КНС та ВНС, шляхом встановлення залізобетонних блоків висотою 6 метрів,  наразі надають відповідні послуги в громаді.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За останніми вимірами, проведеними в 2025 році, максимальне споживання громади (в тому числі населення) склало 32 МВт/год. При цьому орієнтовне споживання всіма об’єктами критичної інфраструктури знаходиться на рівні 17,6 МВт/год.

Загальна приєднана потужність об’єктів критичної інфраструктури складає 3,2 МВт.

Критично необхідний мінімум для роботи об’єктів життєзабезпечення складає 
1,3 МВт.

Наразі, у м. Буча функціонує 3 когенераційні установки потужністю 6,9 МВт, які встановлені приватним інвестором ТОВ «Укрпалет Енерджі», що забезпечує роботу загальної мережі, але не створює енергоострову в громаді.

Крім того, в громаді встановлено альтернативні джерела живлення, а саме сонячні електростанції:

на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства загальною потужністю 800 кВт;

на закладах освіти (школи та дошкільні навчальні заклади) загальною потужністю 258 кВт;

на закладах охорони здоров’я - 118 кВт;

на закладах соціального захисту, а саме місце тимчасового проживання ВПО загальною потужністю 3,3 кВт.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Покриття об’єктів резервними джерелами живлення (генератори) становить 2,7 МВт це 84,4% від загального споживання критичної інфраструктури в громаді  з них:

- об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 93 од. (загалом 1,8 МВт);

- об’єкти теплового господарства – 30 (загалом 0,9 МВт).

З метою забезпечення якісною питною водою споживачів Бучанської територіальної громади заплановано нове будівництво насосної станції ІІ підйому з резервуарами чистої води та станцією знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу по вул. Лесі Українки, в селищі Ворзель. Вартість проєкту становить 95,7 млн.грн. Наразі визначено джерела фінансування, проведено процедуру закупівлі та укладено договори на виконання робіт.

Крім того, з метою недопущення залишення населення без доступу до питної води, заплановано виконати будівництво 7 артезіанських свердловин, що дасть змогу наповнити водою вищезазначені резервуари чистої води, та частково забезпечити потреби у водопостачанні громади. Орієнтовна вартість реалізації будівництва складає 50,0 млн.грн.

Поряд з цим, на території Бучанської територіальної громади також заплановано нове будівництво системи водопостачання комунальної власності (кільцювання резервуарів чистої води по вул. Володимира Ковальського м. Буча та по вул. Л. Українки в сел. Ворзель) вартістю 33,7 млн.грн. Також вже визначено джерела фінансування, проведено процедуру закупівлі та укладено договори на виконання робіт.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Заходами Плану передбачається:

- придбання додаткового генеруючого обладнання (генератори) в кількості 29 од. загальною потужністю 1,9 МВт, зокрема:

| Тип генератора | Кількість, шт. | Ринкова ціна за од. (тис грн) | Сума (тис грн) | Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 кВт | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 | ВКГ, насосні станції |
| 180 кВт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | ВКГ, насосні станції |
| 140 кВт | 1 | 980,00 | 980,00 | Котельні |
| 130 кВт | 1 | 900,00 | 900,00 | Котельні |
| 100 кВт | 3 | 780,00 | 2 340,00 | Котельні, ВКГ |
| 50 кВт | 7 | 600,00 | 4 200,00 | Котельні мала |
| 35 кВт | 1 | 450,00 | 450,00 | Котельня мала |
| 25 кВт | 10 | 320,00 | 3 200,00 | Котельні, РП |
| 20 кВт | 2 | 260,00 | 520,00 | Насосні станції |
| 15 кВт | 1 | 200,00 | 200,00 | РП |
| Монтаж та підключення (~20%) | – | – | 3 358,00 | Встановлення |
|  |  | РАЗОМ: | 26 700,00 |  |

- Доукомплектування системами ВДЕ та резервування:

- сонячні електростанції (СЕС) - 150 кВт

- інвертори – 1590 кВт

- накопичувачі (батареї) - 3250 кВт

- З метою створення сталого альтернативного джерела енергозабезпечення та теплової енергії в громаді, зменшення витрат пов’язаних з роботою генераторів, збільшення генерації електричної енергії та перспективою розвитку є встановлення 6 (шести) малопотужних (від 0,4 до 1МВт) газопоршневих установок (КГУ), загальною потужністю 3,75 МВт.

- Громадою закріплено земельні ділянки для розміщення когенераційних установок приватних інвесторів для створення енергетичного острова в громаді та  визначено потребу в Стратегічних документах та планах пріоритетного розвитку для 7 (семи) газопоршневих установок (КГУ), загальною потужністю 9,2МВт.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить:

| № | Напрям заходів | Обладнання (тис грн) | Роботи (тис грн) | РАЗОМ (тис грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервні джерела живлення (29 генераторів) | 22 242,00 | 4 458,00 | 26 700,00 |
| 2. | Будівництво артезіанських свердловин (7 одиниць) | 42 500,00 | 7 500,00 | 50 000,00 |
| 3. | Доукомплектування системами ВДЕ та резервування | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| 4. | Розбудова теплової та електричної генерації громади (6 КГУ) | 320 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 |
|  | ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА: | 474 742,00 | 111 958,00 | 586 700,00 |

Джерелами фінансування можуть виступати кошти державного бюджету, допомоги міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Секретар ради 							 Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник управління

житлово-комунального

господарства та благоустрою 					     Євген НОВОШИНСЬКИЙ