# БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

29.05.2026								 			№ 641

Про підготовку господарського комплексу

та об'єктів соціально-культурного призначення

Бучанської міської  територіальної громади

до роботи в осінньо­зимовий період 2026/2027 року

Відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 690, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільних наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, з метою  забезпечення стабільної роботи підприємств житлово–комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Бучанської міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2026/2027 років виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити склад міського оперативного штабу для організації підготовки господарського комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон 2026/2027 років та контролю за проходженням опалювального сезону 2026/2027 років (додаток 1).

2. Затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років (додаток 2).

3. До 15.06.2026 р. провести наради з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань виконання запланованих заходів та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об'єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

4. Керівникам підприємств, установ, організацій:

4.1забезпечити контроль за безумовним виконанням вимог та положень Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378;

4.2 забезпечити підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років, відповідно до затверджених планів, складених за результатами весняного обстеження об'єктів;

4.3 спланувати та затвердити заходи з енергозбереження;

4.4 своїми наказами визначити відповідальних осіб за підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

5. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства:

5.1 забезпечити своєчасне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги з метою повного відшкодування витрат на їх виробництво;

5.2 забезпечити своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки для посипання протиожеледних матеріалів та прибирання снігу на вулично-дорожній мережі, провести закупівлю паливно-мастильних та посипкових матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження  осінньо-зимового періоду 2026/2027 років;

5.3 активізувати роботу підприємств з питань взаєморозрахунків та розрахунків за спожиті енергоносії;

5.4. організувати підготовку, перепідготовку навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення).

6. З метою узагальнення та своєчасного надання інформації про хід підготовки господарського комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років керівникам підприємств житлово-комунального господарства, начальнику відділу освіти Цимбалу О.І., директору комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Пономаренко Т.В., директору комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Джам О.І., начальнику відділу  культури, національностей та релігій Півчук Н.В., начальнику управління соціальної політики Пасічній І.Ю.,  затвердити план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

7. До 1 жовтня 2026 року забезпечити виконання затверджених заходів.

8. Хід підготовки господарського комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років розглянути на засіданні виконавчого комітету Бучанської міської ради у вересні 2026 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дмитра ЧЕЙЧУКА.

Міський голова								Анатолій ФЕДОРУК

| Заступник міського голови | __________________ (Особистий підпис ) 29.05.26 р. (дата) | Дмитро ЧЕЙЧУК |
| --- | --- | --- |

| В.о. керуючого справами | __________________ (Особистий підпис ) 29.05.26 р. (дата) | Богдана САВИЦЬКА |
| --- | --- | --- |
| В.о начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ (Особистий підпис ) 29.05.26 р. (дата) | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | __________________ (Особистий підпис ) 29.05.26 р. (дата) | Світлана ЯКУБЕНКО |
| Начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою | __________________ (Особистий підпис ) 29.05.26 р. (дата) | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету  				  				Бучанської міської ради

29.05.2026 року № 641

Склад міського оперативного штабу для організації підготовки господарського комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон та контролю за проходженням опалювального сезону 2026/2027 років.

| Дмитро ЧЕЙЧУК | - | заступник Бучанського міського голови, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| Євген НОВОШИНСЬКИЙ | - | начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради, заступник керівника штабу |
| Ірина КОНЧАКІВСЬКА | - | начальник відділу житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради, секретар штабу |
| Члени штабу: |  |  |
| Тетяна ПОНОМАРЕНКО | - | директор комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» |
| Оксана ДЖАМ | - | директор комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Анатолій ГРЕБЕНЮК | - | директор КП «Бучабудзамовник» |
| Сергій МОСТІПАКА | - | начальник КП «Бучасервіс» |
| Сергій ПИРЧ | - | директор ПКПП «Теплокомунсервіс» |
| Світлана ГРИЦАЄНКО | - | начальник відділу муніципальної безпеки Бучанської міської ради |
| Наталія ПІВЧУК | - | начальник Відділу культури, національностей та Бучанської міської ради |
| Тетяна СІМОН | - | начальник Фінансового управління Бучанської міської ради |
| Ірина ПАСІЧНА | - | начальник Управління соціальної політики Бучанської міської ради |
| Вадим НАУМОВ | - | начальник відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради |
| Олег ЦИМБАЛ | - | начальник відділу освіти Бучанської міської ради |
| Олена ПОКРАСЬОН | - | т.в.о старости у селах Гаврилівка та Тарасівщина |
| Ірина ПЕТРУШЕВСЬКА | - | староста у с. Луб’янка |
| Світлана МИКИША | - | староста у с. Блиставиця |
| Андрій КУПРАШ | - | староста у сел. Бабинці та с. Буда-Бабинецька |
| Вячеслав ПРЕПОДОБНИЙ | - | т.в.о. старости у сел. Ворзель |
| Раїса КОЗИР | - | староста у с. Здвижівка |
| Тетяна САШКО | - | т.в.о. старости у с. Мироцьке |
| Віра МАРЧЕНКО | - | т.в.о. старости у с. Синяк, Червоне, Вороньків, Раківка |
| Марія ЛАПІКОВА | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу нагляду у галузі теплопостачання та на ринку природнього газу Управління Держенергонагляду у Київській області |
| Алла КРИМІНСЬКА | - | головний спеціаліст з енергоменеджменту відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| Олег ЗАКОМІРНИЙ | - | головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області |

| В.о. керуючого справами | Богдана САВИЦЬКА |
| --- | --- |
| Начальник управління житлово-комунального господарства та благоустрою | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  Бучанської міської ради

29.05.2026 № 641

План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

- Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

Розробити та затвердити  графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

Термін виконання до 01 червня 2026 р.

- Утворити місцеві оперативні штаби для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного  призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років та його стабільним проходженням.

Термін виконання до 01 червня 2026 р.

- Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

Термін виконання до 14 вересня 2026 р.

- Забезпечити стовідсоткову готовність  закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

Термін виконання до 01 вересня  2026 р.

- Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Термін виконання до 01 листопада 2026 р.

- Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та  посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Термін виконання до 01 листопада  2026 р.

- Забезпечити об’єкти життєзабезпечення населення необхідною кількістю джерел альтернативного живлення (генераторами) та достатнім обсягом пального до них з метою надання безперебійних послуг з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення населенню під час аварійних і планових відключень електроенергії.

Термін виконання: постійно

- Забезпечити створення необхідного матеріального резерву (обладнання, матеріалів і устаткування) для оперативного реагування у випадку надзвичайних ситуацій з метою належного проходження опалювального періоду 2026/2027 року.

Термін виконання до 14 жовтня 2026 р.

- Розробити та узгодити  в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Термін виконання до 01 жовтня  2026 р.

- Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

Термін виконання до 14 серпня  2026 р.

- Вжити заходів щодо своєчасного проведення  у повному обсязі  підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Протягом року.

- Передбачити кошти у місцевих бюджетах на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років.

Термін виконання до 01 липня 2026 року.

- Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки і експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, та у разі її відсутності, вжити заходів щодо її отримання.

Термін виконання до 01 жовтня 2026 року.

- Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформлення актів готовності до опалювального періоду згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

Термін виконання до 01 вересня  2026 року.

- Забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на гарантовану сталу роботу об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та систем життєзабезпечення в умов воєнного стану відповідно до затвердженого Комплексного Плану стійкості Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік.

Термін виконання до 01 вересня  2026 року.

- Інформувати департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності  Київської обласної державної адміністрації про підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Щомісяця, 13 та 28 числа до початку опалювального сезону 2026-2027 року.

В.о. керуючого справами                                                     	               Богдана САВИЦЬКА

| Начальника управління житлово-комунального господарства та благоустрою | Євген НОВОШИНСЬКИЙ |
| --- | --- |