БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

«19 » березня  2019 року                                                                                  №  118

Про проведення весняного двомісячника

по санітарній очистці та благоустрою територій

населених пунктів Бучанської об’єднаної

територіальної громади

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням №120 від 07.032019 голови КОДА «Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів» виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

- Оголосити з 19 березня по 19 травня 2019 року весняний двомісячник по благоустрою та санітарній очистці населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади.

- Утворити штаб з питань організації проведення у населених пунктах Бучанської об’єднаної територіальної громади весняного двомісячника по благоустрою та санітарній очистці у складі згідно з додатком (додаток 1).

- Інспекції з благоустрою зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівників торговельної мережі, жителів приватного сектору виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: благоустрою населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади, санітарній очистці лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до будівель закладів освіти, культури, медицини, житлового фонду, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, вулиць, ліквідацію виявлених стихійних сміттєзвалищ (додаток 2).

- Депутатам Бучанськї міської ради та в.о. старост населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади залучити громадськість до проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, передбачених додатком 2 до цього рішення.

- Керівникам підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівникам торговельної мережі до 13 травня 2019 року надати до інспекції з благоустрою інформацію про проведену роботу.

- Оприлюднити прийняте рішення на офіційному сайті Бучанської міської ради, а також у черговому номері газети «Бучанські новини».

- Інспекції з благоустрою проінформувати про хід виконання даного рішення на засіданні виконавчого комітету Бучанської міської ради в травні 2019 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Т.О.Шаправського.

Міський  голова					                                      А.П.Федорук

Заступник міського голови

з соціально-гуманітарних питань                                                  С.А.Шепетько

Керуючий справами				                                    Д.О. Гапченко

Погоджено:

Завідувач

юридичним відділом                                                                          М.С. Бєляков

Подання :

Начальник інспекції з

благоустрою                                                                                      Я.М. Дученко

Розсилка:

- Управління житлово-комунального господарства;

- КП «Бучанське УЖКГ»;

- КП «Бучазеленбуд»;

- Газета «Бучанські новини».

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради

19  березня 2019 року № 118

С К Л А Д

штабу з питань організації проведення

весняного двомісячника по санітарній очистці  та благоустрою населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади

з 19 березня 2019 р. по 19 травня 2019 р.

| Федорук А.П. | - | міський голова, керівник штабу; |
| --- | --- | --- |
| Шаправський Т.О. | - | перший заступник міського голови, заступник керівника штабу; |
| Дученко Я.М. | - | начальник інспекції з благоустрою Бучанської міської ради, секретар штабу; |
| Члени штабу: |  |  |
| Микиша С.М. | - | в.о. старости с. Блиставиця; |
| Новиченко А.П. | - | в.о. старости с. Луб’янка; |
| Покрасьон О.Г. | - | в.о. старости с. Гаврилівка; |
| Коваленко С.М. | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради; |
| Докай О.А. | - | начальник відділу ЖКГ Бучанської міської ради; |
| Сімон Т.А. | - | начальник фінансового управління Бучанської міської ради; |
| Цимбал О.І. | - | начальник відділу освіти Бучанської міської ради; |
| Пиль О.А. | - | начальник Бучанського міського відділу поліції; |
| Бучинський Л.Я. | - | головний лікар «Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр»; |
| Ляховець В.В. | - | начальник відділу «Медіа-центр» Бучанської міської ради; |
| Кравчук В.Д. | - | начальник КП «Бучанське управління ЖКГ»; |
| Галущак В.М. | - | начальник КП «Бучазеленбуд»; |
| Савчук Г.Є. | - | Начальник Ірпінського міжрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби у Київській обл. |

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради

19 березня 2019 року № 118

Заходи

по комплексному впорядкуванню населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади в рамках проведення двомісячника по санітарній очистці  та благоустрою з 19.03.2019 р. по 19.05.2019 р.

| Підприємства, установи, організації | Перелік робіт, покладених на організацію, підприємство, установу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства», ЖКП «Поліське» (с. Гаврилівка), Житлово-будівельні кооперативи, приватні ЖЕКи, ОСББ | Житловий фонд міста - привести в належний санітарний та естетичний стан прибудинкові території та прилеглі до них території; - позагрібати і вивезти сміття, листя та хмиз; - відремонтувати та пофарбувати лавки біля під’їздів; - звільнити від написів та об’яв стіни житлових будинків, опори вуличного освітлення, дерева. - -пр | до 13.05.2019 р. |
|  | Дитячі та спортивні майданчики: - привести в належний санітарний та естетичний стан дитячі, спортивні та господарські майданчики; | до 13.05.2019 р. |
|  | Контейнерні майданчики для збору ТПВ: - впорядкувати прилеглу територію до них; - пофарбувати контейнери; - звільнити майданчики від поламаних контейнерів, в разі необхідності – відремонтувати. | до 13.05.2019 р. |
| КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» | Кладовища: - провести ремонтні роботи парканів кладовищ; - впорядкувати територію та прилеглу територію до них; - організувати видалення сухостійних та аварійних дерев на території кладовищ та прилеглій до них території. | до 13.05.2019 р. |
| КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» Дорожньо -експлуатаційна дільниця | Вулично – дорожня мережа: - виконати запланований обсяг робіт щодо ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, велосипедних доріжок, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту; - відремонтувати в разі необхідності, встановити дорожні знаки; - забезпечити систематичне прибирання доріг та тротуарів і прилеглі території до них; | до 13.05.2019 р. |
| КП «Бучазеленбуд» | - впорядкувати об’єкти, які знаходяться на балансі та прилеглі території до них; - звільнити від сміття, листя території та прилеглі території; - забезпечити впорядкування газонів (підживити, підсіяти); - забезпечити впорядкування та висадження квітників - провести формувальну підрізку кущів та дерев, - забезпечити зняття аварійних та сухостійних дерев в місцях загального користування (парках, скверах, алеях, бульварах, вздовж узбіч доріг). | до 13.05.2019 р. |
| КП «Ірпіньводоканал» | - впорядкувати території водонапірних башт, артсвердловин та прилеглі до них території в радіусі 10 м, пофарбувати паркани, якими вони загороджені; - організувати роботи по видаленню сухостійних та аварійних дерев. | до 13.05.2019 р. |
| ПКПП «Теплокомунсервіс», Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго», Ірпінська дільниця Києво-Святошинського ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз» | - впорядкувати території котелень, ТП, ГРП, та прилеглі до них території ; - звільнити від сміття та листя території, та прилеглі до них території ; - відремонтувати паркани (замінити) вразі їх відсутності встановити. | до 13.05.2019 р. |
| Торговельні центри, магазини, аптеки, маркети, кафе, ресторани, ринки, АЗС. | - впорядкувати прилеглу територію згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 27.11.2017 № 310; - поновити фасад об’єкту, попередньо погодивши у відділі архітектури та містобудування ( у разі необхідності); - виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту, забезпечити місця для водіїв з інвалідністю з відповідними знаками та розміткою; - впорядкувати під’їзні шляхи до торговельного закладу; - встановити урни для збору сміття при вході в заклад; - впорядкувати клумби ( у разі необхідності); - впорядкувати контейнерний майданчик для збору ТПВ; - відремонтувати східці та вхід до закладу; | до 13.05.2019 р. |
| Підприємства, установи, організації (заклади освіти,культури, медицини, громадські організації), Автогаражні кооперативи | - впорядкувати прилеглу територію, закріплену згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 27.11.2017 № 310; - виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту, забезпечити місця для водіїв з інвалідністю з відповідними знаками та розміткою; - провести підрізку дерев кущів; - звільнити від сміття та листя території, а також прилеглі до них території; - впорядкувати клумби; - змити об’яви та написи на будівлях ; | до 13.05.2019 р. |
| Депутатам Бучанської міської ради спільно з громадськістю | - долучитись на своїх округах до впорядкування місць загального користування (парків, скверів, алей, братських могил, дитячих та спортивних майданчиків, прибудинкових територій). | до 13.05.2019 р. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» | - привести в належний санітарний та естетичний стан території та прилеглі до них території; - змити об’яви та написи на будівлях ; - впорядкувати клумби ( у разі необхідності); - виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту, забезпечити місця для водіїв з інвалідністю з відповідними знаками та розміткою. | до 13.05.2019 р. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - привести в належний санітарний та естетичний стан території та прилеглі до них території; - змити об’яви та написи на будівлях ; - впорядкувати клумби ( у разі необхідності); - виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту, забезпечити місця для водіїв з інвалідністю з відповідними знаками та розміткою. | до 13.05.2019 р. |

Начальник інспекції

з благоустрою                                                                                                                  Я.М. Дученко