### TSIGN

### БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

**« 17 » вересня 2019 року № 537**

**Про проведення осіннього двомісячника**

**по санітарній очистці та благоустрою**

З метою поліпшення санітарного стану та впорядкування території Бучанської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 27.11.2017 № 310 та Правил благоустрою міста Буча, від 27.12.2012 за № 994-35-VI, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Оголосити з 18 вересня до 18 листопада 2019 року осінній двомісячник по благоустрою та санітарній очистці Бучанської об’єднаної територіальної громади.
2. Утворити міський штаб з питань організації проведення у м. Буча осіннього двомісячника по благоустрою та санітарній очистці у складі, згідно з додатком 1.
3. Інспекції з благоустрою зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівників торговельної мережі, жителів приватного сектору виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: благоустрою міста, санітарній очистці лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до будівель, закладів освіти, культури, медицини, житлового фонду міста, парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, вулиці Бучанської об’єднаної територіальної громади, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (додаток 2).
4. Депутатам Бучанської міської ради по визначеним округам та в.о. старост сіл Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Тарасівщина залучити громадськість до проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, передбачених додатком 2 до цього рішення.
5. Керівникам підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів, керівникам торговельної мережі до 19 листопада 2019 року надати до інспекції з благоустрою інформацію про проведену роботу.
6. Оприлюднити прийняте рішення на офіційному сайті Бучанської міської ради, а також у черговому номері газети «Бучанські новини».
7. Інспекції з благоустрою проінформувати про хід виконання даного рішення на засіданні виконавчого комітету Бучанської міської ради в грудні 2019 року.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шаправського Т.О.

**Міський голова А.П.Федорук**

**Заступник міського голови С.А. Шепетько**

**В.о.керуючий справами О.Ф.Пронько**

**Погоджено:**

**Начальник юридичного відділу М.С.Беляков**

Подання:

**Начальник КП «Бучанське УЖКГ» В.Д.Кравчук**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради

17 вересня 2019 року № **537**

**С К Л А Д**

**міського штабу з питань організації проведення**

**осіннього двомісячника по санітарній очистці та благоустрою**

**Бучанської об’єднаної територіальної громади з 18.09.2019 р. до 18.11.2019 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федорук А.П. | - | Бучанський міський голова; |
| Шаправський Т.О. | - | Перший заступник міського голови; |
| Члени штабу: | | |
| Виноградська Н.Г. |  | в.о. старости с. Блиставиця |
| Новиченко А.П. |  | в.о. старости с. Луб’янка |
| Покрасьон О.Г. |  | в.о. старости с. Гаврилівка |
|  |  |  |
| Новиченко А.А. | - | В.о.начальника інспекції з благоустрою секретар штабу; |
| Галущак В.М. |  | начальник КП «Бучазеленбуд» |
| Докай О.А. | - | завідувач відділом ЖКГ Бучанської міської ради; |
| Пиль О.А. | - | в.о. начальника Бучанського міського відділення Національної поліції; |
| Бучинський Л.Я. | - | головний лікар Бучанської поліклініки; |
| Цимбал О.І. | - | начальник відділу освіти Бучанської міської ради; |
| Коваленко С.М. | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради; |
| Савчук Г.Є. | - | начальник Ірпінського міжрайонного управління головного управління Держсанепідем служби у Київській області |
| Кравчук В.Д. | - | начальник КП «Бучанське управління ЖКГ»; |
|  |  |  |
| Паустовський Д.Л. | - | голова депутатської комісії з питань транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування (за згодою). |

**В.о. керуючого справами О.Ф. Пронько**

вик.

Новиченко А.А.

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради

17 вересня 2019 року № **537**

**Заходи**

**по комплексному впорядкуванню Бучанської об’єднаної територіальної громади**

**в рамках проведення двомісячника по санітарній очистці та благоустрою**

**з 18.09.2019 р. до 18.11.2019 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Підприємства, установи, організації** | **Перелік робіт, покладених на організацію, підприємство, установу** | **Термін виконання** |
| 1 | 2 | 3 |
| **КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства»,**  **Житлово-будівельні кооперативи,**  **приватні ЖЕКи,**  **ОСББ** | **Житловий фонд міста**   * впорядкувати прилеглі території від сміття; * позагрібати і вивезти листя та хмиз; * звільнити від написів та об’яв стіни житлового будинку, опори вуличного освітлення. | До 16.11.2019р. |
| **Дитячі майданчики:**   * впорядкувати території дитячих та спортивних майданчиків ; * провести ремонт, фарбування гойдалок, турніків, каруселей та іншого обладнання, встановленого на них; | До 16.11.2019р. |
| **КП «Бучазеленбуд»** | **Парки, сквери, алеї, площі.**   * провести обкошення, впорядкувати території звільнивши їх від сміття та листя; * провести консервування поливних систем та фонтанів. * забезпечити зняття сухостійних та аварійних дерев. | До 16.11.2019р. |
| **КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства»** | **Кладовища:**   * впорядкувати прилеглу до них територію; * залучити спец-організації по зняттю аварійних і сухостійних дерев. | До 16.11.2019р. |
| **КП «Ірпіньводоканал»** | * впорядкувати території водонапірних башт, артсвердловин та прилеглі до них території, в радіусі 10 м, пофарбувати, відремонтувати паркани, якими вони загороджені та звільнити від сміття та листя * провести обстеження оглядових колодязів, та виконати роботи по їх накриттю; | До 16.11.2019р. |
| **ПКПП «Теплокомунсервіс»,**  **Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго»,**  **Ірпінська дільниця Києво-Святошинського ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»** | * впорядкувати території котелень, ТП, ГРП; * звільнити від сміття та листя території; * відремонтувати паркани (замінити) вразі їх відсутності встановити. * провести обстеження оглядових колодязів, та виконати роботи по їх накриттю ; * привести в належний ГРП, ШРП, та прилеглу територію до них. | До 16.11.2019р. |
| **Торговельні центри, магазини, аптеки, маркети, кафе, ресторани, ринки, АЗС.** | **Заклади торгівлі та громадського харчування:**   * впорядкувати прилеглу територію; * поновити фасад об’єкту, попередньо погодивши у відділі архітектури та містобудування ( у разі необхідності) * виконати дорожню розмітку для паркування автотранспорту; * впорядкувати під’їзні шляхи до торговельного закладу; * встановити урни для збору сміття при вході в заклад; * впорядкувати клумби ( у разі необхідності); * впорядкувати контейнерний майданчик для збору ТПВ; * відремонтувати східці та вхід до закладу; | До 16.11.2019р. |
| **Підприємства, установи, організації**  **(заклади освіти,культури, медицини, громадські організації),**  **Автогаражні кооперативи** | * впорядкувати прилеглу територію та територію закріплену згідно додатку до рішення виконавчого комітету  від 18 листопада 2014р. №394; * провести підрізку дерев кущів; * звільнити від сміття та листя території; * впорядкувати клумби; * змити об’яви та написи на будівлях ; | До 16.11.2019р. |
| **Депутатам Бучанської міської ради спільно з громадськістю** | * долучитись до впорядкування місць загального користування (парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків). | До 16.11.2019р. |

**Начальник КП «Бучанське УЖКГ» В.Д. Кравчук**

вик.

Новиченко А.А.